ZHAOYE  /  CREATIVE BRIEF  /  2026

照 夜

让每一次换项目、换工具，
都不用重新认识你。

一份留在本地的个人上下文：画像、规则、Skill 与记忆，跟着你走。

本地优先   ·   开放格式   ·   跨工具适配

v1.0  /  产品创意与表达方向  /  照夜项目组

00   阅读地图

这份文件不展开技术细节，只回答三个问题：为什么做、做成什么样、怎么判断做对了。八章可以按顺序读，也可以只读 01、03、06。

| 章节 | 一句话 |
| --- | --- |
| 01 动机 | 四个反复发生的现场：换项目、换工具、云端记忆、本地格式。 |
| 02 洞察 | 工具会被替换，个人上下文不该跟着被替换。 |
| 03 创意 | 照夜是什么：一份档案、一个本地底座、一层适配。 |
| 04 差异 | 为什么不直接用现有记忆产品或各工具的规则文件。 |
| 05 形态 | 它长什么样、怎么用、怎么说话。 |
| 06 路线与指标 | 从能带走的 MVP，到带得全的 V2；以及怎么验收。 |
| 07 边界与表达 | 风险、反定位、安全底线，以及品牌语气。 |
| 08 结语 | 工具来来去去，让「你」留下来。 |

三种读法

| 用时 | 读什么 | 得到什么 |
| --- | --- | --- |
| 5 分钟 | 看 01 与 03 的一句话定义、三层结构。 | 知道照夜是什么。 |
| 30 分钟 | 通读全文，重点看 05 形态与 06 路线。 | 判断值不值得做。 |
| 评审 | 看 04 差异、06 指标、07 边界。 | 挑毛病，定验收。 |

好的工具让人忘记工具。好的记忆，让人不必重新介绍自己。

01  动机

MOTIVATION  /  FOUR SCENES

先说结论：照夜要解决的不是「AI 记不住」，而是「你的工作方式没有产权」。

过去两年，AI 工具从一个聊天框，长成了一整套工作环境：规则文件、Skill、Agent 预设、MCP 服务、项目记忆、审批边界。每一样都在变强。但没有一样，是跟着人走的。

1.1   换一个项目，从零开始

新仓库拉下来，打开 AI 工具，先写一遍规则：我是前端研发设计师，注释和变量名用英文，先给结论，不要流水账。再装一遍常用 Skill，再交代一遍项目的目录约定、提交格式、构建命令。第一次花半小时，第三次就熟练了，第十次只剩厌烦——因为你知道这些字你已经写过十遍，只是散在十个地方。

1.2   换一个工具，再写一遍

同一个偏好，在 DSH 里是画像，在 Cursor 里是 rules，在 Codex 里是 AGENTS.md，在另一个工具里是一段系统提示词。它们表达的是同一件事，格式却互不相认。改了一处，其余几处仍是旧的；你以为自己有一份「设定」，其实只有四份互相不知道对方存在的副本。

1.3   把记忆交给云端，是一次不可逆的信任

云端记忆很方便：打开就记得你。但你的偏好、项目决策、客户信息、代码片段，也一起放到了别人的服务器上。导出格式不完整，删除是否彻底无法验证，供应商一换，历史归零。对每天处理内部系统和业务数据的人来说，这不是「信任不信任」的问题，而是「能不能交代」的问题。

1.4   本地保存了，但格式互不相认

也有认真的本地方案：JSONL、SQLite、markdown 目录，各有各的 schema 和召回逻辑。数据确实在自己机器上，但换一个工具就要重导一次，来源和版本还未必带得过去。本地不等于可迁移，就像把文件存在自己硬盘上，不等于别人能打开它。

你的上下文被切成了四份：一份在每个工具里，一份在每个项目里，一份在云端，一份在谁也读不懂的本地格式里。

1.5   这些现场的共同点

| 代价 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 重复 | 同一份偏好、同一套规则，在每个新环境里重写一遍。 |
| 断裂 | 换项目、换工具之后，之前的积累带不过去，只能靠回忆重建。 |
| 不可审计 | 数据在哪、被谁读过、删干净没有，用户说不清楚。 |
| 不可逆 | 一旦把上下文托管给某个产品，迁移成本由对方决定。 |

这些代价单独看都不致命，叠在一起就变成一种默认状态：每换一次环境，就重新做一遍自己。照夜要做的，是把「重新做自己」这件事，变成一次整理、长期复用。

02  洞察

INSIGHT  /  TOOLS CHANGE, YOU DON'T

如果把视角从「功能」换成「资产」，结论会完全不一样。

2.1   判断一：工具会被替换，职业不会

编辑器的历史已经演过一遍：Emacs、Vim、Sublime、VS Code、Cursor，每一代都有人迁移，但没人把自己的习惯留在旧编辑器里。AI 工具正在走同一条路。工具的生命周期，会短于一个职业人的生命周期。任何把「你」锁在单一工具里的设计，长期都是负债。

2.2   判断二：稀缺的是上下文，不是模型

模型能力在快速趋同，价格在快速下降。真正决定输出质量的，是你喂给它的东西：你的偏好、你的项目约定、你做过的决定、你踩过的坑。这些不是「聊天记录」，而是可复用的工作资产。资产的第一属性是产权：存在哪、能不能带走、能不能审计。

2.3   判断三：格式即主权

谁定义格式，谁就定义迁移成本。云端私有格式，是供应商主权；每个工具自建的规则文件，是工具主权。用户需要第三种：开放、可读、可 diff、可逆。这不是技术洁癖，而是把迁移成本从「对方允许」变成「自己决定」。

2.4   为什么是现在

— 生态成型：规则文件、Skill 目录、MCP 配置开始成型，个人配置第一次有了「结构」，可以被程序读写了。

— 标准空窗：主流工具都有了「记忆」，但没有互操作标准。翻译层的价值，在标准出现之前最大。

— 成本下降：本地存储和本地推理的成本已经足够低，本地优先不再意味着体验降级。

— 信任转向：开发者对数据的态度，从「方便就行」转向「要能说清楚」。合规压力正在下沉到个人工具。

2.5   该记住什么，比记住多少更重要

记忆产品最容易犯的错，是把「记住一切」当作目标。能记住所有事，通常意味着不知道什么重要：偏好和临时状态混在一起，结论和推测混在一起，三年前的决定和昨天的情绪混在一起。上下文的价值不在数量，而在可筛选。

| 类别 | 例子 |
| --- | --- |
| 值得记住 | 画像、长期偏好、稳定约定；有出处的决定与踩过的坑；会被复用的规则与 Skill。 |
| 不必记住 | 临时任务状态、一次性的情绪、模型自己的推测、没有来源的转述。 |
| 必须能删 | 过时的偏好、错误的归因、已经结束的项目。删除要能验证，而不是逻辑隐藏。 |

所以照夜不做「更多记忆」，做「更准确的记忆」：每条都能说清来历，能按项目分域，能在不需要时干净地删掉。

未来每个人的 AI 工具会像浏览器一样可替换。换浏览器不丢书签，换 AI 工具也不该丢自己。

03  创意

THE IDEA  /  ONE ARCHIVE, ONE CORE, ONE ADAPTER LAYER

照夜 = 一份档案 + 一个本地底座 + 一层适配。

3.1   名字

「照夜」借自唐玄宗的照夜白——一匹在夜里也能看清路的马。工具是路，项目是城，照夜是那匹认得你的马。我们不承诺「全知」，只承诺「认得你」：无论今晚走哪条路，灯是你自己的。

3.2   一句话定义

照夜是一个本地优先的个人上下文底座。它把你的画像、偏好、规则、Skill 和项目记忆，收进一份开放格式的档案，再适配到不同的 AI 工具与不同的项目。换环境时，导入档案，而不是重新介绍自己。

3.3   三层结构

| 层 | 职责 |
| --- | --- |
| 档案层 Bundle | 一份可读、可 diff、可版本化的个人上下文：画像、规则、Skill、记忆、项目作用域、适配配置。默认是纯文本，用户可以直接打开看。 |
| 记忆底座 Core | 本地存储与校验：画像版本、显式记忆、来源与归属、幂等写入、索引重建、故障恢复。它不依赖任何模型或宿主。 |
| 适配层 Adapters | 把档案翻译成各工具的原生形态：DSH 插件、AGENTS.md、.cursor/rules、CLAUDE.md、Skill 目录、MCP 配置。双向读写，单向可信。 |

三层之间只有一个方向的可信来源：档案与底座是唯一真源，适配层生成的所有副本都是投影。投影可以随时重建，不能被反向当成真源——这是照夜和「每个工具各存一份」最根本的区别。

3.4   一条上下文如何流动

| 步骤 | 发生什么 |
| --- | --- |
| ① 读入 | 适配器读取宿主已有的配置与记忆（规则文件、画像、会话摘要），转换成档案格式。 |
| ② 校验 | 底座做 schema 校验、来源标注、去重与版本比对，冲突不自动合并。 |
| ③ 投影 | 按目标工具生成原生配置：一段规则、一个 Skill 目录、一条画像。 |
| ④ 回写 | 用户在对话中明确保存的内容，先入库，再由用户决定是否同步回各工具。 |

每一步都可中断、可回滚。导入有 diff 预览，导出不修改源档案，失败不会留下半份配置。

3.5   三条设计公理

— 本地优先：默认不出机器。同步、分享、上传都是显式动作，并且能看到具体内容。

— 显式写入：画像和记忆只在用户确认后写入。不从对话里静默学习，不自动改写人格。

— 可逆迁移：任何导入都有预览和回滚，任何导出都不锁定格式。用户随时可以带着数据离开。

3.6   它和助手是什么关系

照夜不是助手，是助手依赖的底座。宿主里的助手 Agent 负责理解、决策和对话；照夜负责记住它是谁、用户是谁、哪些规则不能破。换一个宿主，助手可以重装，档案不用重做。这也是为什么照夜坚持不运行模型：底座只需要可靠，不需要聪明。

反过来，任何助手都可以接入照夜：DSH 插件、CLI、未来的其他工具，只要能读档案、按预算装配上下文。助手是前台，照夜是后台——前台可以换，后台不该换。

04  差异

DIFFERENTIATION  /  WHY NOT THE EXISTING ONES

记忆功能已经很多，但「可携带的记忆」几乎没有。

4.1   现有方案盘点

| 方案 | 解决了什么 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| 产品内置记忆 ChatGPT / Claude | 跨会话记住偏好，体验顺滑。 | 云端私有、不可结构化导出、锁定在产品内。 |
| 记忆 API Mem0 / Zep | 检索与召回工程化，适合应用集成。 | 服务端为中心，是「给应用用的记忆」，不是「个人持有的资产」。 |
| 工具自带规则 AGENTS.md / rules | 原生、零成本、即时生效。 | 格式各异、没有统一真源、换工具重写一遍。 |
| 本地记忆项目 mneme / Memoria | 数据在本地，各有存储与召回方式。 | 各自为政，缺跨工具适配，也不管配置和 Skill 的迁移。 |
| 知识库 Notion / Obsidian | 人读友好，组织能力强。 | 不是 AI 可执行的上下文，缺作用域、版本与注入机制。 |

4.2   照夜的五个差异

— 本地持有：档案默认以纯文本存在本地，云端不是默认路径，而是可选的同步目标。

— 开放格式：一份真源，多种投影。可以用 git 管理、可以手改、可以 diff，坏了能修。

— 跨工具：同一份档案，能同时服务 DSH、Cursor、Codex 等不同宿主，而不是每换一个重写。

— 作用域：个人层与项目层分开。新项目继承你的工作方式，但不会继承上一个项目的隐私。

— 来源可追：每条记忆带来源、归属和版本，回答「你凭什么这么说」时有据可查。

4.3   反定位：我们不做什么

创意书也要写清楚不做什么，否则承诺会变成负债。照夜不做云同步服务，不做模型，不做笔记软件，不做全能记忆引擎，也不试图替用户决定什么该被记住。它只做一件事：让「关于你的上下文」有一个可携带的家。

4.4   为什么不是再造一个标准

有人会问：为什么不直接推动一个统一的记忆格式？因为标准需要生态共识，个人用户等不起。照夜的策略是先做一个「足够小的公共事实」：一份纯文本档案，加一组可验证的适配器。如果未来出现通用标准，照夜可以成为它的导入导出工具；如果没有，用户也不会被锁在任何一个产品里。

这也是我们拒绝做成 SaaS 的原因。做成服务，就要收数据、留账号、定义云端格式——那只是把锁从工具换到照夜自己手里。

别人做记忆功能，照夜做记忆的产权。

05  形态

FORM  /  HOW IT LOOKS AND FEELS

形态上，照夜先是一组命令和一组文件，然后才是一个界面。

5.1   三种形态

| 形态 | 做什么 | 节奏 |
| --- | --- | --- |
| CLI 核心 | 初始化、保存、检索、导入导出、诊断。所有能力的稳定入口，可脚本化。 | 第一期 |
| DSH 插件 | 第一个宿主适配：对话中装配画像、显式保存、委托与回执。 | 第一期 |
| 桌面界面 | 可视化浏览档案、diff 预览、来源与冲突处理、迁移向导。 | 第二期 |

5.2   档案长什么样

zhaoye/ zhaoye.yaml # 档案清单、版本、启用中的适配器 identity/ kernel.md # 助手人格与边界 user-profile.json # 用户画像（不可变版本 + current 指针） habits.json # 稳定协作习惯 rules/ # 项目无关的工作规则 skills/ # 可携带的 Skill memory/ records.jsonl # 显式记忆（来源、归属、版本、checksum） events.jsonl # 元数据与审计 index/ # 可重建的检索索引 projects/ # 项目作用域与记忆挂载 adapters/ # 各工具的映射配置

整份档案可以直接放进 git，也可以打包成一个文件带走。没有二进制黑盒，没有必须先登录才能读的内容。

5.3   五幕使用旅程

| 时刻 | 用户做什么 | 得到什么 |
| --- | --- | --- |
| 首次设置 | zhaoye init，选模板，填写画像或直接跳过。 | 得到第一份档案，可以立刻用。 |
| 切换项目 | zhaoye apply --project new-repo，预览将写入的配置。 | 新项目五分钟内进入熟悉状态。 |
| 切换工具 | zhaoye export --target cursor / codex / dsh。 | 生成目标工具原生规则与 Skill 目录。 |
| 日常积累 | 对话中说「记住这条」，预览后确认。 | 带来源写入本地，可检索、可修订。 |
| 交接备份 | zhaoye pack，生成单文件档案，可选加密。 | 换机器或交接时，一次恢复。 |

5.4   交互原则

| 原则 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 预览再写入 | 任何会改变档案的操作，先展示 diff，再等确认。 |
| 来源可点回 | 每条记忆都能回到原始记录或文件位置，而不是一句「我记得」。 |
| 冲突不自动合并 | 两个来源给出不同结论时并列展示，标注时间与来源，由用户裁决。 |
| 一切可撤销 | 导入、导出、画像更新都有回滚点，失败不留半份状态。 |

5.5   它怎么说话

| 该说 | 避免说 |
| --- | --- |
| 我找到一条你 9 月 12 日明确保存的偏好，来源是那次配置讨论。 | 我一直都记得你喜欢这样。 |
| 这份配置会写入 3 个文件，预览如下；确认后才会生效。 | 已经帮你自动同步好了。 |
| 这条记忆来自项目 A，当前项目 B 没有授权读取。 | 我记得你所有项目的事。 |
| 这是建议，我还没有保存。 | 我会记住的。 |

06  路线与指标

ROADMAP & METRICS  /  WHAT WE BUILD, HOW WE KNOW

先把「能带走」做实，再把「带得全」做大。

6.1   已有基础

项目已有一个可运行、可测试的本地记忆核心原型：不可变画像版本与提案提交、显式记忆的新增/修订/归档、JSONL 日志的 checksum 与连续 seq、op_id 幂等、原子写入、来源与归属字段，以及 DSH 助手插件的三层设计。它证明了底座可以按「可审计」的方式工作，但 DSH 插件与多工具适配仍未完成。

6.2   三期能力

| 阶段 | 交付 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| MVP 4–6 周 | 档案格式 v1；CLI 的 init / remember / recall / export / doctor；从 DSH 导入画像；导出 AGENTS.md 与 .cursor/rules；pack 单文件备份。 | 换一个项目，5 分钟内恢复工作方式；档案可读、可 diff、可恢复。 |
| V1 +6–8 周 | 3 个工具的双向适配；项目作用域与授权；来源浏览与冲突处理；加密与恢复演练；Skill 目录生成。 | 同一份档案在 3 个工具中生效；冲突有明确裁决路径。 |
| V2 持续 | 受控蒸馏（会话候选 → 用户确认 → 入库）；团队共享包；桌面界面；适配器市场。 | 从「手动整理」到「可确认的自动整理」，信任边界不变。 |

6.3   里程碑

| # | 目标 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 底座收口 | 数据一致性与恢复缺陷关闭，真实模型双轨跑通一次。 |
| M1 | 档案可带走 | 导出 → 新机器 → 导入 → 画像与规则生效，全程有 diff 与回滚。 |
| M2 | 第一个宿主 | DSH 插件完成安装、禁用、重载、卸载验收，画像与显式记忆在真实请求中生效。 |
| M3 | 跨工具 | 同一份档案在 3 个工具中生成原生配置，改动一处可重新投影。 |
| M4 | 可分享 | 单文件档案加密导出，另一台机器完整恢复，来源与版本不丢。 |

6.4   为什么从 JSONL 开始

因为它可读、可 diff、可 grep、可手改，出问题时用户自己就能看懂。二进制数据库在性能和事务上更强，但会把「数据是我的」变成一句口号。等单库超过一万条、需要全文检索时再引入 SQLite 作为可重建索引，档案正文仍然保持文本格式。

6.5   北极星指标

只有一个北极星指标：从陌生环境到「它认得我」的时间。新环境恢复时间（Time to Familiar）指在全新项目或全新工具中，从打开到助手能够按照你的偏好和项目规则正常工作，所需的分钟数。MVP 的目标是中位数 5 分钟以内，且不需要重新填写任何已经保存过的信息。

6.6   过程指标

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 配置恢复率 | 档案中已启用的规则与 Skill，在新环境中实际生效的比例。 | ≥ 90% |
| 记忆命中率 | 检索请求中，能在已授权来源里定位到相关记录的比例。 | ≥ 80% |
| 纠错步数 | 发现一条过时或错误记忆后，完成修订或归档所需的操作数。 | ≤ 3 步 |
| 来源可追溯率 | 助手引用的记忆，能回到原始记录或文件位置的比例。 | 100% |
| 迁移成功率 | 导出 → 导入 → 生效，整个流程一次成功的比例。 | ≥ 95% |
| 静默写入次数 | 未经用户确认就改变档案的次数。 | 恒为 0 |

反指标同样重要：上传到云端的字节数、对单一云服务的依赖度、用户为了「让它记住」而重复输入的次数——这些数字应该下降，而不是上升。

先让人能读懂自己的数据，再谈让机器更懂人。

07  边界与表达

BOUNDARIES & BRAND  /  RISKS, NON-GOALS, VOICE

创意的另一半，是写清楚不做什么，以及用什么语气说。

7.1   六个风险与对策

| 风险 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 适配成本高 | 每个工具的规则格式都在变。 | 适配器最小化、快照测试、版本钉住；优先文件级适配，不依赖私有 API。 |
| 自建格式成新孤岛 | 照夜自己变成又一个不兼容的本地格式。 | 提供纯文本 / markdown 导出与迁移工具；格式版本化、向后兼容。 |
| 多源冲突 | 不同工具写入同一事实，互相覆盖。 | 单条记录单源；冲突并列展示，永不自动合并。 |
| 隐私泄露 | 档案包含个人偏好、客户信息、业务决策。 | 默认本地、可选加密、密钥永不入库（只存引用）、导出脱敏预览。 |
| 过度承诺 | 把「可迁移」说成「所有工具无缝」。 | 公开兼容矩阵与验收范围；未验证的能力明确标注。 |
| 生态封闭 | 工具厂商不开放配置读写。 | 降级为「生成文件 + 用户手动放置」，至少保证单向可用。 |

7.2   明确不做

— 不做云同步服务。同步是用户自选的路径（网盘、git、私有服务器），不是产品前提。

— 不做模型，不做 Agent 运行时，不和宿主抢执行。

— 不做自动人格改写。画像只走「提案 → 预览 → 确认」这一条路。

— 不做全库复制。外部记忆保持原生格式，照夜只存定位与必要节选。

— 不做多用户认证与权限系统。首版是单人本地工具，物理边界即权限边界。

7.3   安全底线

— 密钥不入库：密钥、token、密码永不写入档案；只保存「去哪个环境变量取」的引用。

— 默认不上传：默认不发起任何网络请求；需要联网的能力必须显式开启，并说明发往哪里。

— 删除可验证：删除是显式动作，删除后校验文件不再存在；不做「逻辑删除但数据还在」。

7.4   关键词与隐喻

夜、灯、归途、罗盘、纸与墨。夜是陌生环境——新项目、新工具、新机器；灯是那份始终在本地亮着的档案；归途是迁移之后，助手仍然认得你的路径。视觉上避免「云端全知大脑」的隐喻，改用可以被手持、被打开、被带走的物件感。

7.5   视觉方向

| 元素 | 方向 |
| --- | --- |
| 主色 | 夜蓝 · #16233B，稳定的底盘；对应「夜」。 |
| 强调色 | 暖金 · #A57C2E，路径、来源与确认动作；对应「灯」。 |
| 辅助色 | 青灰 · #3F6B66，适配与连接；米白 · #F5F1E8，纸面。 |
| 字体 | 标题用宋体，正文用无衬线；中英混排，不追求科技感字体。 |
| 图形母题 | 罗盘、夜路、三层地层剖面、可折叠的纸卡、插槽。 |
| 动效 | 迁移用「折叠—展开」，同步用清晰的进度；不用持续闪烁制造智能感。 |
| 语气 | 直接、克制、可验证。说清数据在哪、能去哪、不能去哪。 |

7.6   对外文案

主标题：你的上下文，应该跟着你走。 短介绍：照夜是一份留在本地的个人上下文档案：配置、Skill、规则与记忆，一次整理，处处可用。 首屏副标题：不把记忆交给云端，也不让每个工具从零认识你。 行动提示：初始化我的档案 · 查看兼容工具

7.7   文案纪律

不承诺「永久记住」「全部理解」「无缝迁移」；凡是能力，都给出验证方式。用户对工具的信任，来自可验证，而不是形容词。

资料依据

项目 README、DSH 插件三层架构方案、助手框架与记忆核心设计、2026-10-20 项目梳理报告。文中能力状态按 2026-10-21 可见材料整理；未实现部分已在 06 章标注。

08  结语

CLOSING  /  TOOLS CHANGE, YOU STAY

工具来来去去，让「你」留下来。

照夜想做的，不是又一个更聪明的助手，而是一份更可靠的底稿。它不替你思考，不替你决定记住什么；它只是把你已经想清楚的东西，放在一个换项目、换工具、换机器都找得到的地方。

当配置、Skill、规则和记忆不再被锁在某个产品里，选择工具就重新变成一件轻松的事：喜欢哪个用哪个，不喜欢就换。迁移成本从「对方允不允许」，变回「我愿不愿意」。

这件事的价值，不在于今天能记住多少，而在于十年后，你换过十次工具、待过十个项目，那个「你」还在。

一份留在本地的上下文，一匹认得归途的马。

A  附录：术语表

APPENDIX  /  GLOSSARY

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 上下文（Context） | 让 AI 按你的方式工作的全部信息：画像、偏好、规则、Skill、项目约定、记忆。 |
| 档案（Bundle） | 照夜管理的个人上下文集合，单一目录、开放格式、可版本化。 |
| 底座（Core） | 本地记忆核心：校验、版本、来源、幂等写入、索引与恢复。 |
| 适配器（Adapter） | 把档案翻译成某个工具原生配置、或把工具配置读回档案的双向组件。 |
| 投影（Projection） | 由档案生成到各工具的副本，可随时重建，不是真源。 |
| 作用域（Scope） | 一条信息适用的范围：个人层、项目层或某次任务。 |
| 显式记忆 | 用户明确确认保存的内容；与自动摘要、模型推测区分。 |
| 来源（Source） | 一条记忆的出处：哪次对话、哪个文件、哪个版本。 |