研发部  ·  前端技术组   |   袁冶   |   yuanye@lakala.com

照夜 · 项目简述

本地优先的个人资产与记忆底座   ·   提交领导预览   ·   2026.10

一句话：照夜是一个本地优先的长期助理 Agent：稳定人格 + 可复用的个人家底（画像、规则、技能、资产与记忆），通过插件接入不同 AI 工具，换环境时助理还是同一个。

一  要解决的问题

— 换项目、换工具，个人配置、Skill 和记忆都要重新配一遍。

— 云端记忆不可控：导出格式受限、删除无法验证，供应商一换就归零。

— 本地记忆各有格式，工具之间不通用；数据在自己机器上，却带不走。

二  方案：两部分

| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| AI 工具内部 | 插件层（部署入口）、照夜助理 Agent、工作 Agent。助理 Agent 直接委托多个工作 Agent 并行执行，不经过插件层。 |
| 外部 · 本地独立项目 | 助理框架层、记忆核心（L0–L3）、本地记忆库、个人资产库；也可接入 dsh-mneme 等外部记忆系统。 |

部署以插件为主体：装进 AI 工具即可用，首次运行把所需内容部署到本地指定位置，开箱即用。

三  当前进展

| 模块 | 状态 |
| --- | --- |
| zhaoye-mem 原型 | 本地记忆核心已完成：画像版本、显式记忆、JSONL 校验与幂等、原子写入、任务账本、只读 Worker。 |
| assistant-dsh 插件 | 已落地，委托链路改为宿主会话执行；本地测试通过，等待 DSH 重启后真实会话验收。 |
| ai-config-bundle | 已迭代完成，七个模块与 CLI 可用，作为第一个个人资产库（本地记忆库）。 |
| dsh-mneme | 第一版记忆系统选择适配它，不另造记忆引擎。 |

四  下一步

第一版目标：在 DSH 跑通助手会话、画像注入、记忆读写、双轨委托与重启恢复；之后以插件为部署主体，做到拆箱即用。细节与验收标准见《照夜 · 创意书》。